

**Администрация Чалбышевского сельсовета**

Енисейского района

Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

28.04.2016 № 27-п с.Чалбышево

О внесении изменений в постановление администрации Чалбышевского сельсовета от 30.09.2013 № 48/1-п « Об утверждении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета»

Руководствуясь ст. 14,29 Устава Чалбышевского сельсовета, постановлением администрации Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 № 39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в постановление администрации Чалбышевского сельсовета от 30.09.2013 № 48/1-п «Об утверждении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета на 2014-2016годы» следующие изменения:

##  1.1. Муниципальную программу «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании «Чалбышевский вестник и подлежит размещению на официальном Интернет- сайте администрации Енисейского района Красноярского края.

Глава сельсовета А.В.Бродников

Приложение к постановлению

от 28.04.2016 № 27-п

Приложение к постановлению

от 30.09.2013 № 48/1-п

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

## 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » (далее по тексту – Программа) |
| Основания для разработки программы | Постановление Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации».  |
| Ответственный исполнитель под программы | Администрация Чалбышевского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет;2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет;3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет;2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевский сельсовета;3. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов;4. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2018 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации утвержден в приложении №1 к паспорту муниципальной программы |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | Значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении №2 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3263,8 тыс. рублей, в том числе:средства бюджета поселения–482,5тыс. рублей.средства краевого бюджета-2771,3средства внебюжетных источников-10,0Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:2014 год, всего – 869,4 тыс. рублей;том числе:средства бюджета поселения– 188 тыс. рублей.средства краевого бюджета-671,4средства внебюжетных источников-10,02015 год, всего – 166,4тыс. рублей;том числе:средства бюджета поселения – 84,9 тысяч рублей.средства краевого бюджета-81,52016 год, всего – 2146,6тыс. рублей;том числе:средства бюджета поселения – 128,0 тысяч рублей.средства краевого бюджета-2018,62017 год, всего – 40,1 тыс. рублей;том числе:средства бюджета поселения – 40,1 тысяч рублей.2018 год, всего – 41,3 тыс. рублей;том числе:средства бюджета поселения – 41,3 тысяч рублей |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности  | Детская площадка «Страна детства»  ремонт дороги ул.Советской |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единицаизмерения | Весовое значение показателя | Источник информации | Отчетный финансовый 2012 год | Отчетный финансовый 2013 год | Отчетный финансовый 2014 год | Текущий финансовый 2015 год  | Очереднойфинансовый – 2016 год | Первый год планового периода – 2017 год | Второй год планового периода-2018 год |
|  | Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета  | процент от числа опрошенных | 1,0 | Информационный Интернет-сайт Енисейского района Красноярского края | информации нет | 70 | 70 | 75 | 80 |  80 | 80 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» |
| 1.1.1. | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании  | единиц | 0,14 | ведомственная отчетность | нет информации | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  3 |
| 1.1.2. | Протяженность освещенных частей улицы  | км | 0,14 | ведомственная отчетность | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  9,4 |
| 1.1.3. | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | 0,14 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета |
| 2.1. | Подпрограмма: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» |
| 2.1.1. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | 0,14 | ведомственная отчетность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  80 |  80 |
| 3. | Задача 3. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов |
| 3.1. | Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» |
| 3.1.1. | Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 0,16 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |
| 4. | Задача 4.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 4.1. | Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет. |
| 4.1.1. | Количество учреждений для проведения энергетического обследования на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 1,0 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Количество установленных счетчиков уличного освещения на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 1,0 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Разработка схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | единиц | 1,0 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение №2

к паспорту муниципальной программы «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

Значения целевых показателей муниципальной программы

на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед.изм-я | Отчетный финансо-вый год - 2012 |  | Текущий финансо-вый год - 2014 | Текущий финансо-вый год - 2015 | Очередной финансовый год - 2016 | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| Отчетный финансо-вый год - 2013 | первый год плано-вого периода2017 | второй год плано-вого периода2018 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1  |  | Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения |
| 1.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета | процент | информации нет | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |

Приложение №3

к Паспорту муниципальной программы Чалбышевского сельсовета «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта) муниципальной собственности Чалбышевского сельсовета (за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годовстроительства \* | Остаток стоимости строительства в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| отчетный финанс-овый год 2014г | текущий финансо-вый год2016 | очеред-ной финансо-вый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Чалбышевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детская площадка | 444,7 | 444,7 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 421,4 | 421,4 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 13,3 | 13,3 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Чалбышевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Ул.Советская | 1977,8 |  | 1977,8 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1954,2 |  | 1954,2 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 23,6 |  | 23,6 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика социально-экономической ситуации в МО Чалбышевский сельсовет

На территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет расположены два населённых пунктов: с.Чалбышево, д.Тархово на которых население в количестве 390 человек.

Муниципальное образование принадлежит к категории удаленной территории.

Численность безработных граждан составляет 10 человек.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4 кВ составляет 3,6 километра, в том числе: с.Чалбышево.

Столбы со светильниками расположены на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Чалбышевского сельсовета.

Чалбышевский сельсовет является удаленным муниципальным образованием Енисейского района. Расстояние до административного центра 70 километров.

Бюджетная сфера представлена:

МКОУ филиал «Основная общеобразовательная школа с.Чалбышево»

МБУК «Культурный комплекс» Чалбышевского сельсовета;

МБУК Чалбышевского сельсовета «Чалбышевская библиотека»;

Фельдшерско-акушерский пункт МБУЗ «Енисейская ЦРБ».

Анализ рисков. При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам в том числе относятся:

Финансовые риски – риски, связанные с уменьшением финансирования расходов по определённым направлениям муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведение мониторинга социально-экономической ситуации, в том числе

 выработки прогнозов, рекомендаций по решению возникающих проблем;

подготовка и представление в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, предложения о корректировке муниципальной программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам не только муниципального образования Чалбышевский сельсовет, но и Енисейского района.

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также Губернатором и Правительством Красноярского края приоритетными направлениями в развитии муниципального самоуправления являются:

обеспечение устойчивого роста благосостояния населения;

активизация деловой активности;

развитие социального партнёрства.

Исходя из приоритетных направлений муниципальной политики сформулирована цель данной муниципальной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения.

Достижение цели измеряется целевым индикатором: «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета».

Источником информации будет являться опрос жителей Чалбышевского сельсовета. Опрос жителей муниципального образования будет проводиться депутатами Чалбышевского сельского совета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципа**л**ьного образования Чалбышевский сельсовет;

2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета;

3. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов.

4. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Чалбышевского сельсовета.

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются следующие:

улучшение условий жизнедеятельности населения и деятельности организаций Чалбышевского сельсовета

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета составит к 2016 году - 75%.

Реализация программы будет способствовать:

улучшению экологической обстановки;

формированию позитивного имиджа органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета;

повышению комфортности условий жизнедеятельности в Чалбышевском сельсовете;

повышение энергоэффективности.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет;

Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет;

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2018годах следующих результатов:

По подпрограмме 1 «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;

протяженность освещенных частей улицы - не менее 9,4 км;

количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0.

По подпрограмме 2 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»:

удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год.

По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»:

Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет.

 По подпрограмме 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет»

 Проведение энергетических обследований на территории Чалбышевского сельсовета, Совет Депутатов Чалбышевского сельсовета, МБУК «Чалбышевская библиотека», установка счетчиков уличного освещения для повышения энергоэффективности территории, разработка схем теплоснабжения с.Чалбышево.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам представлена в приложении 1 к Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы составляет 3263,7 тысяч рублей

в том числе:

по подпрограмме 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет – 642,3 тысяч рублей;

по подпрограмме 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет – 2308,0 тысяч рублей;

по подпрограмме 3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет – 2,0 тысяч рублей;

По подпрограмме 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет.-311,5 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования по этапам программы:

в 2014 году – 869,4 тысяч рублей;

в 2015 году – 166,4 тысяч рублей;

в 2016 году – 1146,6 тысяч рублей;

в 2017году- 40,1тысяч рублей

в 2018году-41,3тысяч рублей

Из общего объема финансирования по источникам финансирования:

2014 год, всего – 869,4 тыс. рублей;

том числе:

средства бюджета поселения– 188 тыс. рублей.

средства краевого бюджета-671,4

средства внебюжетных источников-10,0

2015 год, всего – 166,4тыс. рублей;

том числе:

средства бюджета поселения – 84,9 тысяч рублей.

средства краевого бюджета-81,5

2016 год, всего – 2146,6тыс. рублей;

том числе:

средства бюджета поселения – 128,0 тысяч рублей.

средства краевого бюджета-2018,6

2017 год, всего – 40,1 тыс. рублей;

том числе:

средства бюджета поселения – 40,1 тысяч рублей.

2018 год, всего – 41,3 тыс. рублей;

том числе:

средства бюджета поселения – 41,3 тысяч рублей Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Реализация Программы не предусматривает выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями.

Приложение №1

к муниципальной программе **«**Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет »

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Чалбышевского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  |  Расходы, (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | отчетный финансовый 2014 год | отчетный финансовый 2015 год | текущий финансовый 2016 год | первый год планового периода 2017 год | второй год планового период 2018 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 869,4 | 166,4 | 2146,6 | 40,1 | 41,3 | 3263,8 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
| Администрация Чалбышевского сельсовета |  066 | Х | Х | Х | 869,4 | 166,4 | 2146,6 | 40,1 | 41,3 | 3263,8 |
|   |   | Х | Х | Х |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 066  | Х | Х | Х | 501,6 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 642,3 |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |  |   |   |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета |  066 | Х | Х | Х | 501,6 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 642,3 |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 2 |  «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  066 | Х | Х | Х | 55,8 | 100,6 | 2071,2 | 39,6 | 40,8 | 2308,0 |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066  | Х | Х | Х | 55,8 | 100,6 | 2071,2 | 39,6 | 40,8 | 2308,0 |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 3 |  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 066  | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |  |   |   |  |   |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066  | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 4 |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  066 | Х | Х | Х | 311,5 | 0 | 0 | 0 |  | 311,5 |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066  | Х | Х | Х | 311,5 | 0 | 0 | 0 |  | 311,5 |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |

Приложение №2

к муниципальной программе **«**Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Чалбышевского сельсовета с учетом источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Отчетныйфинансовый 2014 год | текущий финансовый 2015 год | очередной финансовый 2016 год | первый год планового периода 2017 год | второй год планового периода 2018 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 869,4 | 166,4 | 2146,6 | 40,1 | 41,3 | 3263,8 |
| в том числе: |   |  |   |   |  |   |
| федеральный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| краевой бюджет | 671,4 | 81,5 | 2018,6 | 0  |  | 2771,5 |
| районный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| бюджет поселения | 188,0 | 84,9 | 128 | 40,1 | 41,3 | 482,3 |
| внебюджетные источники |  10,0 | 0 |  0 | 0  |  | 10,0  |
| Подпрограмма 1 |  «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 501,6 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 642,3 |
| в том числе: |   |  |   |   |  |   |
| федеральный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| краевой бюджет | 421,4 | 0 | 0  | 0  |  | 421,4  |
| районный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| бюджет поселения | 70,2 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 210,9 |
| внебюджетные источники | 10,0  |  |   |   |  |  10,0 |
| Подпрограмма 2 |  «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 55,8 | 100,6 | 2071,2 | 39,6 | 40,8 | 2308,0 |
| в том числе: |   |  |   |   |  |   |
| федеральный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| краевой бюджет | 32,6  | 81,5 | 2018,6  |  0 | 0 | 2132,7  |
| районный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| бюджет поселения | 23,2 | 19,1 | 52,6 | 39,6 | 40,8 | 175,3 |
| внебюджетные источники |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 3 |  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| в том числе: |   |  |   |   |  |   |
| федеральный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| краевой бюджет |   |  |   |   |  |   |
| районный бюджет |   |  |   |   |  |   |
| бюджет поселения | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| внебюджетные источники |   |  |   |   |  |   |
| Подпрограмма 4 |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 311,5 | 0 | 0 | 0 |  | 311,5 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет |   |  |  |  |  |   |
| краевой бюджет | 217,4  |  |  |  |  | 217,4  |
| районный бюджет |   |  |  |  |  |   |
| бюджет поселения | 94,1 | 0 | 0 | 0 |  | 94,1 |
| внебюджетные источники |   |  |   |   |  |   |

Приложение №1.1.

к муниципальной программе Чалбышевского сельсовета

 «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО ЧАЛБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАЛБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«Развитие территории муниципального образования ЧАлбышевскИЙ сельсовет»

1. Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» муниципальной программы Чалбышевского сельсовета «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет  |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ;Постановление Чалбышевский сельсовета от 15.08.2013 №39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чалбышевского сельсовета  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Чалбышевского сельсовета |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чалбышевского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.Благоустроить пустую территорию в поселке Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2014−2018 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;Протяженность освещенных частей улицы - не менее 9,4 км;Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0.Построить детскую игровую площадку, которая позволит проводить ребятам досуг, сократить риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей и продолжить работу по благоустройству. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 642,3 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам 210,9 тыс.руб:в 2014 году – 70,2 тысяч рублей;в 2015 году – 65,8 тысяч рублей;в 2016 году – 74,9 тысяч рублей.За счет краевого бюджета 421,4тыс.руб:в 2014-421,4тыс.руб.За счет внебюджетных источников 10,0 тыс.руб:в 2014-10,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет расположены два населённых пунктов: с.Чалбышево, д.Тархово.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет предприятие ОАО «Красноярскэнергосбыт». В соответствии с Уставом и на основании заключенных договоров предприятие осуществляет электроснабжение населённых пунктов, а также содержание улично-дорожной сети внутри поселений.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4 кВ составляет 9,4 километра, в том числе: с.Чалбышево-3,6км.

Столбы со светильниками расположены на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Чалбышевского сельсовета.

Чалбышевский сельсовет является удаленным муниципальным образованием Енисейского района. Расстояние до административного центра превышает 70 километров. Именно эти факторы являются причиной целого ряда проблем, одна из которых – захламление территории населённого пункта бытовым мусором. Современные упаковки из пластика не позволяют жителям деревень, имеющих печное отопление, сжигать их в домашних печах. Хаотично создаются не санкционарованные свалки, ликвидация которых происходит ежегодно.

Под захламлением понимается накопление (складирование) на территории муниципалитета коммунально-бытовых отходов, отходов производственной деятельности предприятий и транспорта, строительных материалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах. Захламление относится к техногенным негативным процессам, влияющим на многие аспекты состояния земель в результате ухудшения возможностей освоения последних. Несанкционированное размещение отходов является грубым нарушением норм земельного законодательства.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

 благоустроить пустую территорию в поселке Чалбыышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых.

 Решение данных задач подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;

Протяженность освещенных частей улицы - не менее 9,4 км.

 Построить детскую игровую площадку, которая позволит проводить ребятам досуг, сократить риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей и продолжить работу по благоустройству.

 Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2014-2018 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Чалбышевского сельсовета.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Чалбышевского сельсовета. Функции главы Чалбышевского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

улучшение экологической обстановки на территории поселений;

привитие жителям населённых пунктов любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

повышение комфортности и обеспечение безопасности при передвижении в вечернее и ночное время по внутри поселковым дорогам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 642,3 тысяч рублей , в том числе по годам:

за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам 210,9 тыс.руб:

в 2014 году – 70,2 тысяч рублей;

в 2015 году – 65,8 тысяч рублей;

в 2016 году – 74,9 тысяч рублей.

За счет краевого бюджета 421,4тыс.руб:

в 2014-421,4тыс.руб.

За счет внебюджетных источников 10,0 тыс.руб:

в 2014-10,0 тыс.руб.

Приложение №1

 к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета она «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год2012 год | Отчетный финансовый год2013 год | Отчетный финансовый год2014 год | Отчетный финансовый год2015 год | Текущий финансовый год2016год | Первый год планового периода2016 год | Второй год планового периода2017 год |
|  |  |  | Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет» |
|  |  |  | Задачи подпрограммы: Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 1 | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании  | единиц | ведомственная отчетность | нет информации | нет информации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Протяженность освещенных частей улицы  | км | ведомственная отчетность | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3 | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустроить пустую территорию в поселке Чалбыышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 Приложение №2

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый2014 год | отчетный финансовый2015 год | Текущий финансовый 2016 год | первый год планового периода2017 год | второй год планового периода2018 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет» | 066 | 066 | 0503 | 0110000 | х | 501,6 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 642,3 |  |
| Задача 1. «Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета» | 066 | 066 | 0503 | 0110000 | х | 56,9 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 197,6 |  |
| Мероприятие 1.1.: Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | 066 | 066 | 0503 | 8601 | 244 | 56,9 | 65,8 | 74,9 | 0 | 0 | 197,6 | Обеспечение освещенности улиц населённых пунктов общей протяженностью не менее 9,4 км. |
| Задача 2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.:Ликвидация мест захламления бытовыми отходами |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Недопущение возникновения несанкционированных свалок. Количество мест захламления на конец года должно быть ноль |
| Задача3. Благоустроить пустую территорию в поселке Чалбыышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | 066 | 066 | 0503 | 0110000 | 414 | 444,7 |  |  | 0 | 0 | 444,7 |  |
| Мероприятие 3.1.:Строительство детской площадки | 066 | 066 | 0503 | 0110000 | 414 | 444,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,7 | сократить риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| в том числе по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 066 | 0503 | 0117741 | 414 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 066 | 066 | 0503 | 0118110 | 414 | 421,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,4 |  |
| 066 | 066 | 0503 | 0118741 | 414 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |  |

Приложение №1.2.

к муниципальной программе

Чалбышевского сельсовета

«Развитие территории муниципального

образования Чалбышевский сельсовет »

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО ЧАЛБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАЛБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «Развитие территории муниципального образования ЧАЛБЫШЕВСКИЙ сельсовет»

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» муниципальной программы Чалбышевского сельсовета «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет на 2014-2018 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;Постановление Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чалбышевского сельсовета  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Чалбышевского сельсовета  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чалбышевского сельсовета  |
| Цель подпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2014−2018 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 2308,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам 175,3 тысяч рублей:в 2014 году -23,2 тысяч рублей;в 2015 году – 19,1 тысяч рублей;в 2016 году – 52,6 тысяч рублей;в 2017 году – 39,6 тысяч рублей;в 2018 году – 40,8 тысяч рублей.За счет краевого бюджета, в том числе по годам 2132,7 тысяч рублей:в 2014 году -32,6 тысяч рублей;в 2015 году – 81,5 тысяч рублей;В 2016 году-2018,6 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности  | Ремонт дороги ул.Советской |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет расположены два населённых пунктов: с.Чалбышево, д.Тархово.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет физическое лицо. В соответствии с Уставом и на основании заключенных договоров предприятие осуществляет содержание улично-дорожной сети внутри поселений.

В соответствии с постановлением от 25.03.2013 №11-п утвержден перечень внутрипоселенческих дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет. Общая протяженность улиц составляет 2,3 километра.

Населённые пункты, имеющие мосты:

 c.Чалбышево- мост через реку Рыбная (продолжение улицы Рождественского);

В соответствии с договором, заключенным между администрацией Чалбышевского сельсовета и физическим лицом, осуществляется круглогодичное текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них.

При этом в зимнее время осуществляется очистка всех улиц (транзитные, подходы к бюджетным учреждениям и т.д.).

В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения поселения относится:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение функционирования парковок;

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда.

 Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чалбышевского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

 Решение данной задачи подпрограммы позволит обеспечить достижения следующего показателя:

обеспечить удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2014-2018 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Чалбышевского сельсовета.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Чалбышевского сельсовета.

Функции главы Чалбышевского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение
существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса Чалбышевского сельсовета.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет дорожных фондов, которые формируются за счет поступление акцизов.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 2308,0 тысяч рублей , в том числе по годам:

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам 175,3 тысяч рублей:

в 2014 году -23,2 тысяч рублей;

в 2015 году – 19,1 тысяч рублей;

в 2016 году – 52,6 тысяч рублей;

в 2017 году – 39,6 тысяч рублей;

в 2018 году – 40,8 тысяч рублей.

За счет краевого бюджета, в том числе по годам 2132,7 тысяч рублей:

в 2014 году -32,6 тысяч рублей;

в 2015 году – 81,5 тысяч рублей;

В 2016 году-2018,6 тысяч рублей.

 Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета

 «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет »

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год2012 год | Отчетный финансовый год2013 год | Отчетныйфинансовый год2014 год | Отчетный финансовый год2015 год | Текущий финансовый год2016 год | Первый год планового периода2017 год | Второй год планового периода2018 год |
|  | Цель подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета» |
|  | Задача подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них |
| 1 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | ведомственная отчетность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение №2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета

«Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый2014 год | Отчетный финансовый 2015 год | Текущий финансовый год 2016  |  | Первый год планового периода 2017год | Второй год планового периода 2017год | Итого на период |
| Цель подпрограммы:Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета | 066 | 066 | 0409 | 000000 | 000 | 55,8 | 100,6 | 2071,2 |  | 39,6 | 40,8 | 2308,0 |  |
| Задача 1. «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий» | 066 | 066 | 0409 | 000000 | 000 | 55,8 | 100,6 | 2071,2 |  | 39,6 | 40,8 | 2308,0 |  |
| Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | 066 | 066 | 0409 | 000000 | 000 | 55,8 | 100,6 | 2071,2 |  | 39,6 | 40,8 | 2308,0 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год |
| в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 066 | 0409 | 0127508 | 244 | 32,6 | 81,5 |  |  |  |  | 114,1 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 0128509 | 244 | 23,2 | 19,0 | 28,4 |  | 39,6 | 40,8 | 151,0 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 0128508 | 244 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 012007393А | 244 |  |  | 64,4 |  |  |  | 64,4 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 01200S393A | 244 |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 012007393Б | 243 |  |  | 1954,2 |  |  |  | 1954,2 |  |
| 066 | 066 | 0409 | 01200S393Б | 243 |  |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |

 Приложение №1.3

к муниципальной программе Чалбышевского сельсовета

 «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

ПОДПРОГРАММА

«ПРОФИЛИКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО ЧАЛБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАЛБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «Развитие территории муниципального образования ЧАЛБЫШЕВСКИЙ сельсовет»

1. Паспорт подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» муниципальной программы Чалбышевского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный Закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;Постановление Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чалбышевского сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Чалбышевского сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чалбышевского сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов |
| Задачи Подпрограммы | Информирование населения муниципального образования Чалбышевский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2014−2018 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы | Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 2,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:в 2014 году – 0,5 тысяч рублей;в 2016 году – 0,5тысяч рублей;в 2017 году – 0,5тысяч рублей;в 2018 году- 0,5тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Данная подпрограмма является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

На территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет расположены два населённых пунктов: с.Чалбышево, д.Тархово на которых население в количестве 390 человек.

Муниципальное образование принадлежит к категории удаленной. Однако наличие у жителей спутникового телевидения позволяет получать информацию о событиях в стране и в мире.

Средства массовой информации не всегда доводят до зрителей объективную информацию, поэтому особенно важно не допускать возникновения в обществе социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Органы местного самоуправления ежегодно приобретают полиграфическую продукцию соответствующей направленности.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является:

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

информирование населения муниципального образования Чалбышевский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Решение данных задач подпрограммы позволит не допустить возникновения фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2014-2018 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Чалбышевского сельсовета.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 №39п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Чалбышевского сельсовета. Функции главы Чалбышевского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи;

противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 2,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,5 тысяч рублей;

2016 год – 0,5 тысяч рублей;

2017 год – 0,5 тысяч рублей;

2018 год – 0,5 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета

 «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет на 2014-2016 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год2012 год | Отчетный финансовый год2013 год | Отчетный финансовый год2014 год | Отчетный финансовый год2015 го | Текущий финансовый год2016 го | Первый год планового периода2017 год | Второй год планового периода2018 год |
|  |  |  | Цель подпрограммы: «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов» |
|  |  |  | Задачи подпрограммы : Информирование населения муниципального образования Чалбышевский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. |
| 1. | Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Чалбышевского сельсовета

 «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый2014 год | Отчетный финансовый2015 год | текущий финансовый2016 год | первый год планового периода2017 год | второй год планового периода2018 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов» | 066 | 066 | 0309 | 0138219 | 244 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |  |
| Задачи. Информирование населения муниципального образования Чалбышевский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 066 | 066 | 0309 | 0138219 | 244 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет  |
| в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 066 | 0309 | 0138219 | 244 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |